# Kế hoạch v3 chính thức — Phân shot, Director hiểu Free Fire, thử & so sánh thật (≤ $50)

Chốt 2026-09-23. Bản gốc: docs/KE_HOACH_V3_CHINH_THUC.md (bản docx/pdf cùng tên được build từ file này). Người thực hiện: phiên Claude trên tài khoản phụ — đọc mục “Bàn giao cho phiên thực hiện” ở cuối trước khi bắt đầu.

## Context

Bản chạy thử kịch bản Kenta (v2) cho thấy lỗi gốc: 1 cảnh = 1 shot = 1 ảnh = 1 clip → 56s chỉ có 3 shot (15/15/26s), trong khi phim ngắn chính thức “Kenta’s Obsession” 75,7s ≈ 43 shot, video kỹ năng Kenta OB55 38,8s ≈ 12 shot. Ảnh chỉ là trạng thái đầu của cảnh dài nên nhân vật/vị trí trôi; prompt ảnh và prompt video viết ở hai lúc; Kling chỉ nhận khung đầu. Phân tích ở docs/PHAN_TICH_2026-09-23_NHAT_QUAN_DIRECTOR_LIPSYNC_STORYBOARD.md, tóm tắt ở PLAN.md 3.9.

Người dùng chốt (2026-09-23): 1. Thử cả hai cách rồi so sánh + đánh giá: gen từng shot riêng vs Kling multi-shot theo nhóm (so thêm với bản v2 hiện tại). 2. Nghiên cứu nhiều mẫu phong cách Free Fire, nhiều video cho mỗi dạng: anime CGI, CGI tả thực/kỹ xảo, gameplay trong game, Kelly Show, phim ngắn; thêm video 3D fan làm nổi tiếng/viral. 3. Nhịp dựng không cố định — do kịch bản quyết định. 4. Ngân sách thử ≤ $50, gen 720p hoặc thấp hơn. 5. Được dùng video kênh chính thức (https://www.youtube.com/@GarenaFreeFireVN/videos) làm tư liệu phân tích nội bộ. 6. Chỉ dùng tính năng có API; tính năng chỉ có trên web (Lip Sync, tạo Kling Elements, Voice Design/Clone, Director Workspace, Motion Control, Storyboard Deepix) bỏ qua.

Kết quả mong muốn: Director chia kịch bản thành shot theo phong cách đã học, pipeline chạy theo shot, và một báo cáo so sánh 3 phương án trên cùng kịch bản Kenta bằng video thật (≤ $50) để chốt phương án mặc định.

## Cách thực hiện

- Nhánh v3-shots; commit + push mỗi giai đoạn; merge main sau khi thử thật + sửa lỗi.

- PLAN.md 3.9 đã trỏ tới file này (chốt 2026-09-23). Khi đổi kế hoạch: sửa file này + PLAN.md, build lại docx/pdf (xem Bàn giao).

- Test viết kèm code; py -m compileall -q core dashboard giữa các giai đoạn; chạy toàn bộ test trước khi gen thật (GĐ6).

- Dữ liệu cũ chạy như cũ: dự án không có shot_mode = hành vi v2 (1 cảnh = 1 shot).

- Mọi lệnh gen tốn tiền: hỏi bạn trước (kèm ước tính) và luôn nằm dưới trần ngân sách trong code.

## GĐ1 · Thư viện phong cách & ngữ pháp dựng Free Fire (nghiên cứu, không tốn credit gen)

Nguồn: kênh Garena Free Fire VN (+ Official/Global khi cần) và video fan 3D viral (lọc theo lượt xem cao). Mỗi dạng ≥ 6 video (tổng ~36–40):

| Dạng (style_profile) | Ví dụ đã thấy trên kênh |
| --- | --- |
| ANIME_CGI | Kenta’s Obsession, Hành Trình Truy Tìm Kho Báu (hoạt hình), Free Fire Daybreak (Kadokawa), Eclipse Rises |
| REAL_CGI_VFX | Thánh Nữ Tái Sinh – phim kỹ xảo, 9 Years VFX Masterpiece, Cosplay Effects, CGI trailer Bí Ẩn Biển Sâu |
| INGAME | Kenta Rework OB55, Sleepless with Free Fire, video kỹ năng OB55 nội bộ (D:/2026/OB55) |
| KELLY_SHOW | Kelly Show OB55 / OB54 / OB53 / Music Festival, Booyah with Kelly |
| SHORT_FILM | Pitch Party short film, Free Fire x Blue Lock phim ngắn, Free Fire x Gintama CGI short |
| FAN_3D | video/short 3D fan làm có lượt xem cao nhất (tìm theo lượt xem khi làm) |

Cách làm (đã thử được trên “Kenta’s Obsession”): - Trong trình duyệt tích hợp: phát video tắt tiếng → lấy mẫu mỗi 0,2s bằng canvas → phát hiện điểm cắt → bảng khung hình mỗi shot → Claude (trong phiên) gắn nhãn từng shot: cỡ cảnh, góc, chuyển động máy, vai trò (hook / thiết lập / hành động / phản ứng / chèn chi tiết / thoại / chuyển / kết), chữ trên hình, giao diện game, hiệu ứng, chuyển cảnh. - Lưu dữ liệu chữ (không lưu hình của video vào repo): research/ff_styles/<STYLE>/<video_id>.json (danh sách shot + nhãn) và bảng tổng hợp. - Viết knowledge/ff_styles/<STYLE>.md cho từng dạng: cấu trúc mở–thân–kết, phân bố độ dài shot theo vai trò (khoảng, không phải số cố định), tỉ lệ cỡ cảnh, cách xử lý thoại, chữ/giao diện, hiệu ứng, look (gợi ý World Bible); knowledge/ff_directing.md cho phần chung. - Công cụ lặp lại được cho file MP4 trên máy: core/reference_analysis.py (cắt shot bằng ffmpeg select='gt(scene,T)',showinfo theo mẫu video_analysis.probe; khung giữa shot bằng biến thể của video_analysis.extract_frames nhận mốc thời gian; ghép bảng khung hình bằng helper ở core/layout.py:277 để vượt giới hạn 12 ảnh của llm_runner.MAX_IMAGES; gắn nhãn qua llm_runner.ask_json + prompt mới prompts/16_reference_shots.md; có marker cho MockLlm) + khối nhỏ trong ⚙ Kho kiến thức.

Đầu ra: docs/FF_STYLE_RESEARCH.md (bảng so sánh 6 dạng + nguồn), 6 file phong cách, 1 file chung.

## GĐ2 · Lớp shot + nhịp theo kịch bản

Lưu trữ (tận dụng tối đa pipeline sẵn có): mỗi shot là một dòng scenes → jobs, motion prompt, lineage, batch, model router, QC chạy theo shot không cần đổi. - idx = số thứ tự shot toàn phim (chỉ nối thêm, không đánh số lại vì tên file videos/{idx}.mp4, layouts/S{idx}.png gắn với idx). data.story_scene, data.shot_no, data.sequence (= nhóm liền mạch). - Bảng mới story_scenes(project_id, idx, heading, text, data) giữ kịch bản gốc do script_parser.import_scenes ghi; shot không chép text của cảnh (tránh lặp thoại và làm “⚠ cũ” hàng loạt) — text của shot = mô tả shot, dialogue = đúng các câu của shot; dialogue.scene_lines coi [] là “không có thoại” với dòng có shot_no (sửa cả update_scene, _empty trong store_scene_analysis). - Cột projects.shot_mode (NULL = v2, per_shot, multishot), projects.style_profile (6 dạng ở GĐ1; khác genre).

Director v3 (prompts/01… + validator llm_io): mỗi cảnh trả shots[]: size (ECU/CU/MCU/MS/WS/EWS/GAME_TPS), angle, camera_move, role, duration_s (0,8–15), start_frame, end_state (nếu đổi trạng thái), action (1 động từ chính), characters, dialogue (câu thoại của shot), continuous_with_next, refs (tài nguyên + vai trò @Hình). store_shot_plan() mới: thay các dòng cảnh chưa có job bằng các dòng shot (từ chối nếu đã có job, trừ khi bạn xác nhận “làm lại”). build_director_bundle đọc story_scenes và nạp knowledge/ff_styles/<style>.md cạnh genre_text (core/prompts.py:89).

Nhịp do kịch bản quyết định (không có con số cố định): Director chọn độ dài theo nhịp của từng beat + phân bố của phong cách; kiểm tra chỉ chặn điều sai rõ: shot có thoại ngắn hơn thời gian nói (ước lượng, sau TTS dùng giọng thật qua voice.fit_durations), vượt tối đa của model, cảnh thoại dài không có shot đáp/phản ứng; cảnh báo mềm khi cỡ cảnh lặp nhiều lần liền.

Độ dài tối thiểu của model (Kling 3s, Seedance 4s — clipai.effective_duration): lưu data.use_s (giây dùng) + trim_start; final_cut.clip_seconds / render / voice.place_on_timeline / subtitles.build_cues cùng đọc một hàm độ dài đã cắt; model_router.plan + cost tính theo giây bị tính tiền thật; thêm min_sec vào data/video_models.json; thống nhất giới hạn thời lượng (validator, UI step1, prompt 01).

Giao diện: helper nhãn S02·3 (thay “Cảnh {idx}” ở step1–5, common.scene_expander); Bước 1 thành bảng shot nhóm theo cảnh (sửa từng shot, thêm shot vào cảnh), chọn style_profile + shot_mode ở 📐 Định dạng. Autopilot: bước “phân shot” sau Director, MAX_SCENES đếm cảnh kịch bản, trần job theo số shot.

## GĐ3 · Nhất quán ảnh ↔ prompt ↔ video + Kling multi-shot

- Một nguồn cho mọi prompt: prompt ảnh (khung đầu) và prompt video cùng dựng từ bản ghi shot; một bảng nhãn tài nguyên dùng chung cho Deepix (assets.reference_note) và Seedance.

- Khung đầu + khung cuối (Seedance, có API): shot continuous_with_next → last_frame = ảnh khung đầu đã duyệt của shot kế tiếp (không tốn ảnh thêm). Thêm role: last_frame trong ClipAIVideoProvider.submit.

- Nối liền trong nhóm: ảnh shot sau gen với ảnh shot trước làm tham chiếu (runner.chain_previous), gen tuần tự trong một nhóm (shot sau chờ ảnh shot trước được duyệt) thay vì gửi cả lô.

- Một model cho một nhóm: model_router chọn theo nhóm (sequence); shot cận/trung nhân vật chính ưu tiên Seedance (có ảnh nhân vật).

- shot_mode = multishot: mỗi nhóm = 1 job Kling multi-shot (multi_prompt, tổng ≤ 15s, mỗi shot ≥ 3s) gắn vào shot đầu nhóm (job “trưởng nhóm”, cột jobs.group_leader); các shot còn lại có job “đi kèm” không tự gửi. Khi tải về: ffmpeg cắt theo độ dài từng shot → videos/{idx}.mp4 cho từng shot, đánh dấu các job đi kèm xong → QC/lineage/giọng/phụ đề/render vẫn theo shot. Thay cho core/experiments.py (giữ lại làm tham khảo).

- QC đồng bộ cả bộ clip: mở rộng claude_tasks set-consistency sang khung giữa của mọi clip + điểm nối giữa 2 shot liền nhau.

## GĐ4 · Giọng Việt (chỉ API) + storyboard theo shot

- Chỉ đề xuất giọng có vi (5 giọng: 4 nam, 1 nữ); cảnh báo khi nhân vật nữ nhiều hơn giọng nữ; prompts/15_voice_casting.md ưu tiên vi.

- data/pronunciation_vi.json (loot, skill, Booyah, tên nhân vật…) áp vào chữ gửi TTS (phụ đề giữ nguyên); nút “nghe thử câu mẫu tiếng Việt”.

- So eleven_v3 vs eleven_multilingual_v2 trên 2 câu × 5 giọng (tính trong ngân sách).

- Storyboard theo shot: Bước 2 hiện lưới ảnh khung đầu theo thứ tự shot (duyệt nhịp trước khi gen video); animatic theo shot (đã có delivery.animatic, chạy theo dòng).

## GĐ5 · Trần ngân sách, chế độ thử rẻ, so sánh

- Trần ngân sách cứng BUDGET_USD (mặc định 50, trong ⚙): tổng chi (video + âm thanh theo usage_events, mọi dự án, từ mốc bắt đầu thử) + ước tính lệnh sắp gửi > trần → chặn trước khi gửi (trong _Runner.submit_pending, audio submit, autopilot) và báo. Ảnh Deepix chưa có giá → đếm số ảnh, trần 80 ảnh cho đợt thử.

- Chế độ thử rẻ (cờ dự án test_quality): Kling std, Seedance 2.0 Fast 720p (hoặc 480p), không cho lên 1080p (chặn resolution trong runner._submit_kwargs).

- Nhân bản dự án (kịch bản, Character Bible, Lock, giọng, tài nguyên, World Bible) để có 3 dự án cùng xuất phát.

- Bảng so sánh trong 📊 Theo dõi: 3 video cạnh nhau + chỉ số: số shot, độ dài shot trung bình/phân bố, chi phí thật, thời gian gen, số lần gen lại, điểm QC ảnh/video, điểm đồng bộ bộ clip, điểm nối shot, thoại vừa clip; ô chấm điểm của bạn (1–5): nhân vật nhất quán, bối cảnh nhất quán, nhịp, “chất Free Fire”, tổng thể.

## GĐ6 · Thử thật & đánh giá (≤ $50, 720p)

Cùng kịch bản Kenta, cùng Character Bible/giọng, phong cách chọn theo kết quả GĐ1 (dự kiến KELLY_SHOW hoặc ANIME_CGI — hỏi bạn lúc đó):

| Phương án | Cách gen | Ước tính video |
| --- | --- | --- |
| V0 — bản v2 hiện tại | 3 cảnh = 3 clip | ~56s × ~$0,10 ≈ $6 |
| V1 — từng shot | ~12–18 shot, ảnh riêng từng shot, Seedance Fast/Kling std, khung đầu+cuối | ~65s × ~$0,11 ≈ $7–8 |
| V2 — Kling multi-shot | 3–5 nhóm × 1 lệnh multi-shot | ~56s × $0,08 ≈ $5 |

Cộng dự phòng gen lại ×1,5 + TTS → ước tính ~$25–30, trần cứng $50. Hỏi bạn trước lệnh gen tốn tiền đầu tiên. Sau khi có video: chạy QC/chỉ số tự động, bạn chấm điểm → docs/V3_AB_REPORT.md (bảng chỉ số, ưu/nhược, chi phí/giây thành phẩm, đề xuất phương án mặc định và khi nào dùng phương án kia) → cập nhật PLAN.md (quyết định mặc định), TODO.md, build docs, merge main.

## File chính

- Mới: core/reference_analysis.py, core/shots.py (store_shot_plan, nhãn, độ dài dùng), core/budget.py, prompts/16_reference_shots.md, knowledge/ff_styles/*.md, knowledge/ff_directing.md, research/ff_styles/**.json, data/pronunciation_vi.json, docs/FF_STYLE_RESEARCH.md, docs/V3_AB_REPORT.md, tests/test_v3.py.

- Sửa: core/db.py (story_scenes, shot_mode, style_profile, test_quality, jobs.group_leader), core/script_parser.py, core/llm_io.py, core/prompts.py, prompts/01…, core/dialogue.py, core/voice.py, core/subtitles.py, core/final_cut.py, core/runner.py, core/adapters/clipai.py, core/model_router.py, data/video_models.json, core/cost.py, core/claude_tasks.py, core/autopilot.py, dashboard/steps/step1–5.py, dashboard/common.py, dashboard/admin.py.

- Dùng lại: video_analysis.probe/extract_frames, layout ghép bảng ảnh, llm_runner.ask_json, runner.chain_previous/previous_frame_job, voice.fit_durations/place_on_timeline, delivery.deliver/animatic, cost.spend_summary/record_usage, autopilot._daily_cap (mẫu cho trần ngân sách), experiments.kling_multishot (mẫu request multi-shot).

## Kiểm chứng

- Unit test (tests/test_v3.py + bộ cũ): tách shot từ JSON Director v3, shot không lặp thoại, “⚠ cũ” chỉ shot bị sửa, độ dài dùng/cắt khớp giữa render–giọng–phụ đề, multi-shot trưởng nhóm cắt đúng thành clip từng shot, Seedance nhận last_frame, trần ngân sách chặn đúng, chế độ thử rẻ không lên 1080p, dự án v2 cũ chạy như trước.

- Chạy giả lập qua trình duyệt (MOCK_REAL_MEDIA=1) kịch bản Kenta ở cả 3 phương án tới bản giao.

- GĐ6 thật: 3 video + báo cáo so sánh + điểm của bạn; tổng chi thật ≤ $50 (kiểm trong sổ chi).

## Bàn giao cho phiên thực hiện (tài khoản phụ)

### Bắt đầu

- git pull trên main (commit chốt kế hoạch này), tạo nhánh v3-shots.

- Đọc theo thứ tự: CLAUDE.md (quy ước: luôn commit + push; sửa PLAN.md thì chạy bash tools/build_docs.sh; luôn cập nhật TODO.md trong cùng commit), file này, PLAN.md 3.8–3.9 + Mục 5, TODO.md, docs/V2_TEST_REPORT.md, docs/PHAN_TICH_2026-09-23_NHAT_QUAN_DIRECTOR_LIPSYNC_STORYBOARD.md.

- Giao tiếp với người dùng bằng tiếng Việt. Hỏi trước mọi việc tốn credit.

### Trạng thái hiện tại

- Dashboard v2 đã xong và ở main (632 test pass): lineage “⚠ cũ”, Director JSON v2 + khóa 🔒, tỉ lệ khung theo dự án (mặc định 9:16), model theo từng cảnh (core/model_router.py, data/video_models.json, 3 mức ưu tiên), giọng TTS theo nhân vật (core/voice.py), bản giao dựng → phụ đề → card cuối → kích thước (core/delivery.py), QC video, chế độ tự động v2.

- Chạy thử không tốn credit: py tools/seed_demo.py rồi powershell -File tools/run_demo.ps1 (đã bật MOCK_REAL_MEDIA=1: ảnh/clip giả lập là file thật nhỏ, dựng/xuất được). Bộ test: py -m unittest discover -s tests -t . (~5 phút).

### Môi trường (Windows)

- Python gọi bằng py (trong Git Bash không có python). ffmpeg có sẵn trong PATH. pandoc + Chrome cho build docs.

- Token CLIPAI_TOKEN, DEEPIX_TOKEN nằm trong biến môi trường người dùng — không in, không ghi vào repo/log. Claude cho Dashboard: LLM_PROVIDER=claude_cli (dùng chung hạn mức tài khoản).

- Kịch bản thử: “KỊCH BẢN FREE FIRE: KENTA XUYÊN TƯỜNG CƯỚP KILL?!” (3 cảnh, Kelly/Maxim/Kenta, 14 câu thoại, “TEXT CUỐI”). Nguyên văn ở samples/kenta_xuyen_tuong_cuop_kill.txt.

- Video Free Fire nội bộ trên máy: D:/2026/OB55/ (combo Kenta, tình huống Kenta…), D:/2025/ — dùng để phân tích, không đưa vào repo.

### Sự thật về API (tra 2026-09-23, chỉ đọc)

- Token dùng được 12 endpoint trong skill clipai 1.3.1 (Get this Skill to Claude/clipai-1.3.1/clipai/reference.md): Kling Omni (có multi_shot/multi_prompt, image_list chỉ first_frame, element_list — nhưng tạo Element chỉ trên web), Seedance (content với role first_frame / last_frame / reference_image / reference_video / reference_audio; 2.0 dài 4–15s, 2.5 dài 4–30s; 480p/720p), video-list, âm thanh (TTS/SFX/nhạc, voice-actors), kho chủ thể Seedance.

- Endpoint chỉ có trên web (token trả code 1102 LoginErr): /kling/lip-sync, /kling/element-create|list, /kling/custom-voice-list, /sound/voice-actors/design|clone, /kling/motion-control, Director Workspace → không dùng (quyết định 6).

- Giọng có vi (5 giọng, id trùng 2 bản): Xinghe Jiang (30002/2, nam), Austin (30003/3, nam), Arabella (30007/7, nữ), Ethan Zhang (30017/17, nam), Mark (30020/20, nam). Không có giọng gốc Việt. Truyền language_code="vi" cho TTS gây HTTP 400 → không truyền.

- Độ dài tối thiểu: Kling 3s, Seedance 4s (core/adapters/clipai.py::effective_duration). Giá ước tính (USD/giây): Kling 0,08; Seedance 2.0 0,15; 2.0 Fast 0,12; 2.5 0,23 (data/pricing.json, chưa đo thật). Deepix chưa có giá.

### Nghiên cứu video YouTube (GĐ1)

- Trình duyệt tích hợp mở được YouTube; tải bằng dòng lệnh (urllib) bị 404, chỉ RSS đọc được. Kênh: https://www.youtube.com/@GarenaFreeFireVN/videos (tab Popular để lấy video nhiều lượt xem).

- Cách đã chạy được trên “Kenta’s Obsession” (https://www.youtube.com/watch?v=cUQ1PhwvfAE): mở trang video, rồi chạy JS (từng đoạn ≤ 20 giây video mỗi lần gọi vì giới hạn 45 giây của công cụ):

window.__scan = async function(from, to, step){
  const v=document.querySelector('video'); v.muted=true; v.pause();
  const c=document.createElement('canvas'); c.width=48; c.height=27;
  const x=c.getContext('2d',{willReadFrequently:true});
  window.__diffs=window.__diffs||[]; let prev=window.__prev||null;
  for(let t=from;t<to;t+=step){
    await new Promise(r=>{const h=()=>{v.removeEventListener('seeked',h);r()}; v.addEventListener('seeked',h); v.currentTime=t; setTimeout(r,800)});
    x.drawImage(v,0,0,48,27); const d=x.getImageData(0,0,48,27).data; const g=new Float32Array(48*27);
    for(let i=0;i<g.length;i++) g[i]=(d[i*4]+d[i*4+1]+d[i*4+2])/3;
    if(prev){let s=0; for(let i=0;i<g.length;i++) s+=Math.abs(g[i]-prev[i]); window.__diffs.push([+t.toFixed(2), +(s/g.length).toFixed(1)]);}
    prev=g;
  }
  window.__prev=prev; return window.__diffs.length;
};
// gọi: window.__diffs=[]; window.__prev=null; await __scan(0,20,0.2); await __scan(20,40,0.2); ...
// điểm cắt: diff > max(18, 4 × trung vị), bỏ các điểm liền kề

- Kết quả mẫu: Kenta’s Obsession 75,7s, ~42 điểm cắt (1,6 · 4 · 6,2 · 7,4 · 9,8 · 11,2 · 11,6 · 13,6 · 14,2 · 15,6 · 18,4 · 21,2 · 22,2 · 24 · 24,6 · 25,4 · 25,8 · 26,2 · 27,6 · 28,2 · 29,2 · 30,4 · 31 · 32,2 · 34,8 · 35,8 · 37,8 · 39,8 · 40,6 · 41,6 · 42,6 · 43,6 · 44,8 · 46,8 · 51,8 · 56 · 60,2 · 61,4 · 64 · 66 · 70,2 · 73,6s); phong cách anime, xen toàn–trung–cận–cận đặc tả–chèn hiệu ứng, logo cuối. Video nội bộ Kenta OB55 (ffmpeg select='gt(scene,0.30)'): 38,8s, ~12 shot, mở bằng nhân vật tạo dáng + tiêu đề, thân là gameplay góc thứ ba sau lưng + chữ chương, kết bằng câu kêu gọi.

- Xem khung hình: vẽ khung giữa mỗi shot vào một canvas lớn, gắn thành <img> phủ lên trang rồi chụp màn hình (kết quả toDataURL quá lớn để trả về trực tiếp; chia bảng thành từng phần nếu cần xem rõ).

- Chỉ lưu dữ liệu chữ (mốc cắt, nhãn, thống kê) vào repo; không lưu hình của video.

### Bài học kỹ thuật (tránh lặp lỗi)

- Heredoc bash chứa tiếng Việt / ký tự thoát dễ hỏng file → dùng Write/Edit tool hoặc script Python trong scratchpad.

- Streamlit không tự nạp lại module core/, dashboard/steps/ khi sửa → khởi động lại server để thử.

- Widget Streamlit có key giữ giá trị cũ khi dữ liệu đổi ở nơi khác → key phải gắn theo giá trị trong dữ liệu (đã sửa ở bảng trộn âm Bước 5) hoặc xóa state sau khi đổi.

- Thanh bước là st.radio có nhãn động → phải gán lại st.session_state["step"] trước khi vẽ (đã sửa trong dashboard/app.py).

- Callback nút (on_click) chạy ở luồng khác → mở kết nối SQLite mới trong callback.

- $ trong st.caption/markdown bị hiểu là công thức → viết \\$.